## Slide 1
联接电子世界 共创产业繁荣
BOM项目前端开发的收获
刘博
2019-10-22

## Slide 2
目录
1. Bom前台化的简单介绍
2. Bom前台化的历程
3. Bom前台化暴露的问题及相关解决策略
4. Bom前台化总结及改善方案

## Slide 3
Bom前台化的简单介绍
Bom功能主要是分两块，一是根据用户表格提供的一些数据，比如型号、参数、厂牌去匹配我们库里
的型号，二是在筛选出优质的货源，满足用户的配但需求。
以往的Bom，配型配单工作主要是在ERP后台，由我们相关的同事拿用户的表单需求去操作配单，现在
我们把这个功能，推向前台，用户可以通过我们的平台直接进行配型配单操作。

## Slide 4
Bom前台化的简单介绍
智能匹配流程
收集用户输入的数据
标准化输出：封装，型号，位置等字段
参数智能匹配
将用户输入参数格式化过滤
提取关键参数，定位类别
智慧搜索引擎
提取匹配度最高的数据
优质厂牌优先展示
参数缺失提醒等报警机制

## Slide 5
Bom前台化的历程
一、BOM前台化 初版
二、BOM前台化 功能版
三、BOM前台化 功能版2
·
·
·
BOM前台化 最新版

## Slide 6
Bom前台化问题及收获
1、BOM前台化巨大的bug量
1). 浏览器兼容性问题
2). 代码耦合性问题
3). 无自测或自测覆盖率不全的问题
4). 前后端协调问题
5). 需求理解与信息传递问题

## Slide 7
Bom前台化问题及收获
6). 需求变更与开发时间的冲突问题
7). 风险预估

## Slide 8
常见BUG点汇总
1、最直接的与设计稿有出入
2、浏览器兼容性
3、表单验证信息及规则是否统一
3、表单没有限制重复提交
4、弹窗样式是否统一（高度、宽度、图标及文字间距、是否有边框）
5、链接及按钮鼠标经过场景是否按UI规范里的规定去实现
6、按钮是否有加圆角
7、弹窗后屏幕是否有缩进(通常出现在有bootstrap弹框的时候)
8、文字大小、间距，颜色
9、提示文案与需求不一致

## Slide 9
前端自测标准
一、测试功能
1) 页面功能有没有按需求走通？
2) 有没有闪退问题？有没有卡死情况？
3) 响应性能要求：一般页面3秒以内，报表页面6秒以内？
4) 数据是否正确？

## Slide 10
前端自测标准
二、是否牵涉到注册、登录功能
1) 中文商城登录、注册是否正确
2) 中文商城m,pc端登录、注册是否正确
3) 社区app/社区平台登录、注册是否正确

## Slide 11
前端自测标准
三、检查界面一致性
1) 所有界面中相同字段的交互是否一致？
2) 所有界面，同级别的内容，样式是否一致？
3) 所有界面，所用字体、颜色是否和设计稿一致？
4) 有没有错别字？
5) 【重要】Ie8是否自测？样式是否正常
6) 【重要】提测前是否有让设计过一遍？

## Slide 12
前端自测标准
四、代码检查
1) 用户输入数据是否加校验？
2) 代码是否可以再优化？
3) 有没有及时上传代码？

## Slide 13
前端自测标准
五、合理性建议
1) 有没有发现软件设计的漏洞？
2) 当前的业务流程是否合理？
3) 有没有合理性配置需求未处理？